1. Vertrag zur Schnittstellenentwicklung

* 3-monatiger Entwicklungszeitraum zur dynamischen Umsetzung der folgenden Meilensteine
  + Entwicklung eines plentymarkets PAYONE Plugin Dummys mit ersten grundlegenden Funktionen
  + Komplettierung der Features – alle notwendigen Funktionen sind implementiert
  + Komplettierung des Plugins – alle notwendigen Funktionen werden qualitativ sauber umgesetzt und dokumentiert
  + Vorbereitung für die Veröffentlichung (Testing, Abnahmen etc.)
* Zur Umsetzung werden mindestens 30 Manntage veranschlagt, jedoch sind erfahrungsgemäß wahrscheinlich 10 Manntage dynamisch verteilt pro Iteration realistisch, der letzte Schritt ist mit Änderungswünschen, Anpassungen etc. nicht konkret zu schätzen.
* Wir schlagen daher den Ansatz vor, monatlich einen Meilenstein im Rahmen von etwa 10 Manntagen umzusetzen und liefern am Ende des Monats einen Report zu dem aktuellen Status ab und rechnen die einzelnen Monate separat ab. Sollten Überleistungen notwendig werden, lassen sich diese so bereits im Vorfeld erkennen und transparent kommunizieren.
* Um jederzeit einen Einblick in die Entwicklung und die Prozesse zu erhalten, stellen wir Ihnen zu Beginn einen Zugang zum Repository zur Verfügung.

1. Support Vertrag für die beständige Weiterentwicklung & Anpassung der Schnittstelle

* Anschließend an die Fertigstellung monatlich 1 Manntag Support
  + Weiterentwicklung der Schnittstelle
    - Bugfixing
    - Anpassung an zukünftige Updates analysieren und vorbereiten
* Anpassungen sind nach Vereinbarung in Form von Überleistungen dynamisch möglich